五交易所返佣接入

管理层汇报版配置说明

Binance | OKX | Bitget | Gate.io | Weex

文档日期：2026-02-10   适用系统：TelegramMini

一句话结论：外部机器人统一采集五家交易所返佣数据，本项目通过一个桥接接口完成同步、入库和后续结算。

一、管理层速览

目标：将 5 家交易所返佣数据统一接入，提升运营效率与可审计性。

策略：外部机器人汇聚数据 + 当前项目统一入库。

投入：仅需配置桥接 URL 与 Token，无需在主项目保存交易所密钥。

产出：可统一看板、统一结算、统一风控。

二、系统责任边界

外部机器人负责

对接 5 家交易所 API，并处理分页、限流、重试。

将原始返回标准化为统一 rows 结构。

提供鉴权桥接接口，支持按时间窗口增量拉取。

当前项目负责

读取桥接接口并校验字段。

按 exchange 自动映射到 Binance / OKX / Bitget / Gate.io / Weex。

落库后复用既有返佣导入与结算链路。

三、五交易所配置矩阵

| 交易所 | API 权限建议 | 同步频率 | 关键风险 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Binance | Broker/Agent 返佣只读 | 每小时 | 时间窗遗漏 | 按小时补拉 + 日对账 |
| OKX | Broker/Affiliate 只读 | 每小时 | 分页漏单 | 分页游标落盘 |
| Bitget | Broker 佣金只读 | 每小时 | 限流触发 | 指数退避重试 |
| Gate.io | Broker rebate 只读 | 每小时 | 窗口上限 30 天 | 按日切片回溯 |
| Weex | 代理返佣只读 | 每小时 | 字段漂移 | 契约测试 + 告警 |

四、桥接接口契约（给技术负责人）

请求

Method: GET

Header: Authorization: Bearer <WEEX_BRIDGE_TOKEN>

Query: from=<ISO>, to=<ISO>（可选）

响应示例

{"rows":[{"exchange":"binance","uid":"10001","tradeDate":"2026-02-01T08:00:00.000Z","tradeVolume":"1234.56","baseFeeRate":"0.001","autoRebate":"2.4"},{"exchange":"okx","uid":"20001","tradeDate":1761955200,"tradeVolume":300,"baseFeeRate":0.0006}]}

| 字段 | 必填 | 含义 | 支持值 |
| --- | --- | --- | --- |
| exchange | 否 | 交易所标识 | binance/okx/bitget/gate/gate.io/weex |
| uid | 是 | 用户 UID | 字符串或数字 |
| tradeDate | 是 | 交易时间 | ISO 或秒/毫秒时间戳 |
| tradeVolume | 是 | 交易量 | 数字 |
| baseFeeRate | 是 | 基础费率 | 数字，如 0.001 |
| autoRebate | 否 | 自动返佣 | 数字 |

五、运营同学操作步骤

进入管理机器人 -> 配置管理。

设置 Weex桥接地址（WEEX_BRIDGE_URL）。

设置 Weex桥接令牌（WEEX_BRIDGE_TOKEN）。

点击 同步 Weex 触发任务（名称沿用历史入口）。

查看返回统计：拉取 / 入库 / 跳过 / 错误样例。

六、验收与里程碑

| 阶段 | 验收标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| D1 配置完成 | 桥接 URL/Token 配置成功 | 运维 |
| D2 联调完成 | 五交易所各至少 1 条入库 | 后端 + 运营 |
| D3 稳定运行 | 连续 3 天同步成功率 >= 99% | 后端 |

七、风险控制与建议

密钥安全：交易所密钥仅存放外部机器人，主项目不落地。

访问控制：桥接接口必须启用 Token + 白名单。

质量保障：每日自动对账，差异超阈值自动告警。

应急预案：桥接故障时支持按天补拉，确保账目完整。